План-отчет

мероприятий по подготовке помещений центров «Точка роста» в 2023 году по состоянию

на *30 августа 2023 года*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Георгиевский городской округ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципального/городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательной организации | Вид работ | Дата | | Комментарий по  состоянию на  отчетную дату | Приобретение мебели | | Приобретение оборудования (шкаф для хранения хим. реактивов, вытяжка) | |
| начало  работ | завершение работ |
| дата приобретения | дата установки | дата приобретения | дата установки |
| 1 | МБОУ СОШ № 25 поселка Новоульяновского | проведение ремонтных работ (замена покрытия пола, ремонт покрытия стен и потолка, замена дверных блоков, проведение сантехнических и электромонтажных работ) | 10.01.2023 | 14.07.2023 | в общеобразовательном учреждении проводится капитальный ремонт в 2023 году в рамках регионального проекта «Модернизации школьных систем образования (Ставропольский край)».  Готовность объекта 100 % | 13.04.2023  03.04.2023 | 30.06.2023  30.06.2023 | 15.12.2022 | 22.12.2022 |
| 2 | МБОУ СОШ № 22 с. Обильного | проведение ремонтных работ (замена покрытия пола, ремонт покрытия стен и потолка, замена дверных блоков, проведение сантехнических и электромонтажных работ) | 13.02.2023 | 15.07.2023 | готовность объекта 100% | 19.05.2023 | 23.06.2023 | 14.12.2022 | 20.12.2022 |